SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na zadanie o wartości łącznej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 )

na

„Przebudowę drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś , Zakrzówek Kolonia

- Zamawiający:

- Pełna nazwa zamawiającego: GMINA  KAZANÓW  reprezentowana przez Wójta Gminy  Kazanów – mgr  Teresa Pancerz- Pyrka

- Adres: Urząd Gminy w  Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

- REGON:  670223793

- Internet: http www.kazanow.pl,   e-mail:gmina@kazanow.pl

- Numer telefonu: /048/ 6766033, faks: /048/ 6766055

- Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się

z wykonawcami:

- Imię i nazwisko:  Danuta Ziarkowska-Lis

- Stanowisko służbowe: pracownik UG Kazanów

- Numer telefonu: /048/ 6766033 w.24

- E-mail: dziarkowska@kazanow.pl

- Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): 5

- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8.00-15.00

- Przedmiot zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej  o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś , Zakrzówek Kolonia , która obejmuje:

- Roboty przygotowawcze:

- Odtworzenie punktów głównych trasy  - roboty pomiarowe

- Podbudowy:

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z korytowaniem do głębokości 5 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni

- Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym – śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm

- wykonanie wiązania między warstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1 – 0,3 k/m2

- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysową AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,075 MG/m2 – średnio o grubości 3 cm

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 4cm

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m , grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm ,

- Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm -3 sztuki

Znaki drogowe ( znaki średnie grupy A) – 3 sztuki

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót , załączony do niniejszej specyfikacji.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt  6 i pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

- wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ),

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2),

- kosztorys ofertowy (zał. nr 3),

- dokument potwierdzający wniesienie wadium ,

- parafowany wzór umowy (zał. nr 4),

- harmonogram rzeczowo – finansowy prac, w którym także wskaże części zamówienia, wykonanie których zamierza powierzyć podwykonawcom (opracowanie własne wykonawcy).

Jeśli Wykonawca w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac nie wskaże części zamówienia, wykonanie których zamierza powierzyć podwykonawcom będzie to jednoznacznym dla Zamawiającego iż Wykonawca całość zakresu zamówienia wykona siłami własnymi.

oraz dokumenty wymienione w dziale VIII SIWZ.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz  podpisane (parafowane) przez osobę (osoby) uprawnioną (e) do występowania w imieniu wykonawcy,

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji,

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

- Opakowanie i oznakowanie ofert :

Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie i winna być oznaczona opisem - Oferta na „Przebudowę drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś , Zakrzówek Kolonia ”.

Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert w dniu 24.03.2016 r.,  godz. 11.00

  - Koperta powinna być dodatkowo opisana nazwą i adresem wykonawcy, aby umożliwić jej odesłanie bez otwierania w przypadku gdy oferta zostanie złożona po terminie.

  - Oferty należy składać  w siedzibie zamawiającego, pok. nr 9 (sekretariat), Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28  do 24.03.2016 r. do godziny 10.30.

- Warunki wymagane od wykonawców:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.  2164)

- Złożą wszystkie dokumenty określone w niniejszej specyfikacji w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. VIII SIWZ.

- Złożą wadium w wysokości 1500,00 zł w terminie i miejscu wskazanym w pkt  IX - tym specyfikacji.

VIII.   Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1817 z późn. zm.).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2).

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

IX. Wadium:

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 1500,00 zł

Dopuszczalne formy wniesienia wadium:

- w pieniądzu, numer konta zamawiającego:

### Urząd Gminy w  Kazanowie  24 9129 0001 00200240 0448 0008

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na w/w wskazany rachunek bankowy .

- poręczenie lub gwarancja bankowa,

- gwarancja ubezpieczeniowa,

- poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 ze zm.)

Brak wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

X.         Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga od wykonawcy przed zawarciem umowy, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

XI       Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII.    Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

31.07.2016 r.

XIII.   Opis sposobu obliczania ceny oferty:

  - Cena powinna być podana:

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto,

  - Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty przez sporządzenie kosztorysu ofertowego.

  - Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

  - Zamawiający poprawi ewentualne omyłki pisarskie rachunkowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy).

XIV.    Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

- Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według następujących kryteriów:

a) kryterium najniższej ceny - 95% (maksymalnie 95 punktów),

b) kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy – 5 % (maksymalnie 5 punktów). W kryterium tym gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie o 36 m-cy (łączny okres gwarancji max. 72 m-ce)

2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

C = Cmin / Cb  x 95 pkt

gdzie:

C- ilość punktów w kryterium „cena”,

Cmin - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,

Cb - cena badanej oferty.

Ocena w zakresie okresu gwarancji i rękojmi będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

G = Gn / 36 m-cy x 5 pkt

gdzie:

G – ilość punktów w kryterium „gwarancja”

Gn - liczba miesięcy wydłużenia gwarancji i rękojmi ponad 36 miesięcy w ofercie rozpatrywanej.

Maksymalna ilość punktów, jaką można osiągnąć w obydwu kryteriach wynosi 100 pkt.

XV.     Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: Zgodnie z

załącznikiem nr 4 do SIWZ – wzór umowy

XVI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż do dnia 16.03.2016 r. (środa) do godz. 12.00.

- Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i przesłane na adres: Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów .

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu:

48 6766055.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wraz z odpowiedzią jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej w miejscu gdzie jest umieszczona SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca terminu wyznaczonego (pkt. XVI ppkt. 1 niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XVII.   Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i

oceny ofert:

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Kazanowie,

ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów , pok. nr 9

- Termin składania ofert: 24.03.2016 r.  do godz. 10.30

- Termin otwarcia ofert:  24.03.2016 r. godz. 11.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i okresu udzielonej gwarancji. Zamawiający sprawdzi również, czy oferenci złożyli wymagane wadium.

- Ocena ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym (kompletność wymaganych dokumentów) oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XVIII. Tryb zawarcia umowy:

- Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.  2164).

- Ogólne warunki umowy /wzór umowy/  stanowi załącznik do SIWZ Nr 4.

XIX.    Środki odwoławcze:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX. Informacje dodatkowe:

##### 1. Teren budowy

Teren budowy zlokalizowany jest na terenie gminy Kazanów, droga gminna w miejscowości Zakrzówek Wieś , Zakrzówek Kolonia  o długości odcinka 500 mb.

###### 2. Prawo i obowiązki Inspektora Nadzoru

- Zamawiający ustanawia Inspektorem Nadzoru.

- Szczegółowe uprawnienia Inspektora Nadzoru wynikają z ustawy Prawo budowlane.

- W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru wiążące jest ustalenie Zamawiającego.

3. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

- Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki okres po ich zakończeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do respektowania poleceń inspektora nadzoru dotyczących spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robót.

- Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonaniem robót i usuwaniem w nich wad, takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dbają o dobre wykonanie swoich prac.

- Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną.

###### 4. Ryzyko Wykonawcy

- Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich w terminie Zamawiającemu, odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku i przy realizacji zamówienia.

###### 5. Przekazanie terenu pod wykonanie robót

- Zamawiający przekaże Dziennik Budowy, z protokołem przekazania terenu budowy.

- Zamawiający jest obowiązany przekazać Wykonawcy teren pod wykonanie robót w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość wydłużenia tego terminu po uzgodnieniu z Wykonawcą.

- W czasie wykonywania robót, Wykonawca powinien utrzymać teren robót w stanie zapewniającym bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom obiektu, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z terenu robót. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu.

6. Obowiązki i zadania Wykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca powinien zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelki przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad.

- Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie projekt czasowej organizacji ruchu na okres prowadzonych robót.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za organizacje techniczne na terenie robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowanie w trakcie wykonywanych robót uszkodzenia pojazdów lub zagrożenia osób spowodowane w wyniku wykonywanych robót.

7. Bezpieczeństwo i ochrona robót

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:

- należycie zabezpieczyć teren robót,

- w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

- dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze z organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót.

- Wszelkie czynności podczas wykonywania robót oraz usuwania wad muszą przebiegać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.

- przepisami ruchu, organizacji i bhp, oraz innymi przepisami i zarządzeniami Ministra Komunikacji obowiązującymi w tym zakresie.

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu.

8. Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa

- Roboty winne być wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania określone w SIWZ.

- Wszystkie materiały powinny być zgodne z aprobatą techniczną lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez IBD i M oraz Polskimi Normami. Na żądanie inspektora nadzoru mogą być poddawane badaniom sprawdzającym w miejscu wyprodukowania lub na terenie robót.

Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz  dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości.

- Wszystkie próbki Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt.

- Inspektor nadzoru może zażądać dodatkowych badań na koszt Zamawiającego.

- Wykonawca będzie ponosić koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót jest niezgodna z aprobatą techniczną.

9. Usuwanie wad

- Inspektor nadzoru jest obowiązany na bieżąco sprawdzać wykonane roboty, a o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę, nie czekając do odbioru robót.

- Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru.

- Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż to wynika z terminu określonego w protokóle odbioru robót.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

- Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad.

- Koszty i terminy usunięcia wad uregulowane są w warunkach umowy.

10. Odbiór robót

1. Przy wykonaniu robót będą stosowane:

a/ odbiory częściowe stanowiące załącznik do odbioru ostatecznego, polegające na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru częściowego robót w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich do odbioru.

b/ odbiór ostateczny przedmiotu umowy dokonany będzie komisyjnie, którego przedmiotem może być tylko całkowicie zrealizowany zakres robót.

2. Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie nie

przekraczającym 14 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego. Zgłoszenie gotowości do odbioru ostatecznego powinno zawierać potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (obmiary, badania, certyfikaty itp.)

3. Z ostatecznego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół końcowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru – jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić inspektora nadzoru, że wady zostały usunięte.

5 Potwierdzenie usunięcia wad następuje komisyjnie. Data stwierdzenia usunięcia wad jest

terminem zakończenia czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, od którego rozpoczyna się: okres gwarancji, bieg terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Rodzaj wynagrodzenia

Wynagrodzenie za wykonane roboty ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowo–ilościowego opartego na cenie ofertowej Wykonawcy.

###### 12. Rozliczenie robót

Rozliczenie robót nastąpi po zakończeniu całości robót po dokonaniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

###### 13. Gwarancja

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonanie roboty.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót objętych umową i powstałe w okresie gwarancji.

  - W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

  - Data zakończenia czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji dla tych robót.

  - W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadających się do usunięcia, Zamawiający żąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin.

XXI. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

      - Formularz ofertowy.

      - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

      - Kosztorys ofertowy (wzór).

      - Wzór umowy.

      - Przedmiar robót.

      - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

ZATWIERDZAM DO REALIZACJI

Teresa Pancerz -Pyrka

Wójt Gminy Kazanów

Kazanów , dnia: 08.03.2016 rok