UMOWA

na wykonanie robót budowlanych

Umowa zawarta w dniu ...... sierpnia 2008 roku w Kazanowie pomiędzy Gminą Kazanów , zwanym dalej ,,Inwestorem,, reprezentowanym przez

Wójta Gminy w osobach : Marian Karolik

przy kontrasygnacie p.o. Skarbnika Gminy  Jadwiga Gąbka

a  Firmą  ................................................................................................................................

adres ....................................................................................................................................

zwaną dalej ,,Wykonawcą,, reprezentowanym przez :

#### ................................................................................................................................................

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 31 lipca 2008r. , zawarto umowę o następującej treści:

# ARTYKUŁ 1

PRZEDMIOT UMOWY

  - Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora robót budowlanych w ramach inwestycji : ,,Budowa Stacji Wodociągowej o wydajności 6,5 m3/ na działkach 274/2 i 275/2 w m. miejscowości Ostrownica Wieś,, w skład której wchodzi następujący zakres;

Niezbędny zakres robót budowlanych  obejmuje : Na działce nr 275/2  budowę budynku stacji , stalowy zbiornik podziemny na wodę czystą poj. 100 m3 , przewody technologiczne z rur PE 110 wody surowej pomiędzy studnią na działce nr 274/2 a budynkiem stacji oraz wody czystej między zbiornikiem a budynkiem , odcinek kanalizacji sanitarnej lokalnej z rur PVC 160 od budynku stacji do szczelnego zbiornika na ścieki z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 , odcinek kanalizacji popłucznej z rur PE 110 z osadnikiem popłuczyn o konstrukcji żelbetowej , kable energetyczne NN zasilające studnię i kable sterownicze pomiędzy budynkiem stacji i studnią , kable sterownicze pomiędzy budynkiem stacji a zbiornikiem wody czystej, odcinek zasilający sieć wodociągową z rur PVC160 do węzła,,1,, projektowanej sieci , przepust żelbetowy o średnicy 1200 , droga i plac manewrowy , ogrodzenie terenu . Na działce nr 274/2 wykonać  obudowę istniejącej studni wierconej , ogrodzenie studni , drogę dojazdową i plac manewrowy .

  - Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w :

- projekcie budowlanym ( załącznik nr 1 do umowy)

- złożonej ofercie ( załącznik nr 2 do umowy)

- kosztorysie ofertowym ( załącznik nr 3 do umowy)

2.2. Roboty budowlane określone w ust. 1.1. zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną  i przepisami prawa budowlanego.

# ARTYKUŁ 2

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

2.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

2.1.1. Wykonawca oświadcza , że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania Inwestora o przebiegu wykonywania umowy,

2.1.2. Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będą: ................................................................................................................................................

2.1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ............................................

..............................................................................................................................................

2.1.4.Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1974r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z późń.zm.).

2.1.5. Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego , dziennika budowy , terenu budowy w terminie 2 dni od dnia po podpisaniu umowy.

2.1.6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z  projektem budowlanym opracowanym przez P. Krzysztofa Pękalskiego Kraśnik , warunkami pozwolenia na budowę nr ....................................................., obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i  przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ze złożoną ofertą , w tym z kosztorysem ofertowym i  zasadami sztuki budowlanej.

2.1.7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów opisanych w projekcie budowlanym  a które to powinny posiadać świadectwa jakości , certyfikaty oraz powinny odpowiadać Polskim Normom , wymaganiom projektu budowlanego oraz  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.1.8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Inwestora za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych

2.1.9. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do : urządzenia terenu budowy, wykonania badań , prób i rozruchu , zapewnienia obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą , zapewnienia zabezpieczenia terenu budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi do dnia odbioru.

2.1.10 Wykonawca w imieniu swoim i Inwestora , zapewni polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

# ARTYKUŁ 3

TERMINY

3.1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu  ...... sierpnia 2008 roku.

Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi

do dnia 10 listopada 2008 roku.

3.2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

3.3. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Inwestorowi teren budowy.

# ARTYKUŁ 4

ODBIORY

4.1. Po zakończeniu robót , dokonaniu wpisu  w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru.

4.2. Inwestor wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni i powiadomi uczestników odbioru .

# ARTYKUŁ 5

GWARANCJA JAKOŚCI

5.1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

5.2. Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 2 dni od dnia ich ujawnienia.

5.3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 2 dni o dnia powzięcia zawiadomienia lub doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

5.4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie trwania gwarancji powinna być naprawiana przez Wykonawcę i na jego koszt .

5.5. Inwestor wyznacza ostateczny , pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie.

# ARTYKUŁ 6

KARY UMOWNE

6.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

6.2. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości

5 % wynagrodzenia określonego w art. 8 ust.1 Umowy.

## ARTYKUŁ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

7.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie  ..................... zł.  , co stanowi 5% wartości umowy  , dostarczone będzie Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości w walucie , w której jest płatna kwota Umowy , bądź w innej formie zabezpieczenia przewidzianego w ustawie Prawo zamówień publicznych.

7.2. Strony ustalają , że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

- 30% w ciągu 14 dni po upływie gwarancji jakości.

### ARTYKUŁ 8

WYNAGRODZENIE

8.1. Za wykonanie przedmiotu umowy Inwestor zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy   wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym zawartym w ofercie z dnia 09 lipca 2008 r. w  wysokości  ............................... zł. netto ( słownie: ................................................ ) plus należny podatek VAT..................................zł , co łącznie czyni cenę brutto ...................... zł.

(słownie : ....................................................................................................zł)

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia 31.07.2008r.

8.2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy.

8.3. Należność za wykonane roboty budowlane nastąpi:

30% wartości zamówienia po wykonaniu budynku stacji , przewodów wodociągowo-

technologicznych i zbiornika wody uzdatnionej,

70% wartości zamówienia po wykonaniu i odbiorze przez Inwestora przedmiotu

umowy.

8.4.Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie  wykonanego zakresu robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót , zweryfikowanego przez inspektora nadzoru .

8.5. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT . Faktura powinna być adresowana do Gmina Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów.

8.6. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru .

8.7. Płatność za faktury VAT będzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy nr ................................................................................................................

w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania przez Inwestora faktury.

# ARTYKUŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

9.2. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

9.4. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy , które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie , będą rozstrzygnięte prze Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

9.5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach: 1 egz. Dla Inwestora , 1 egz. Dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                    INWESTOR